《移动前端设计》课程项目

需求分析与项目进度安排

组号：5组　　组长：于梓越　　组员：魏婧怡

2026年9月

# 一、项目简介

我们小组计划开发一款白噪声助眠小程序「静界」。用户可以自由组合雨声、海浪、篝火等环境声，为入睡、学习和放松提供安静的氛围。

技术路线上，项目采用微信小程序原生框架开发，声音不使用任何音频文件，而是通过 Web Audio API 实时合成（噪声源 + 滤波器 + 调制），安装包小、可无限循环且无版权问题，也是本项目最主要的技术亮点与探索方向。

# 二、需求分析

目标用户主要是有助眠需求和专注需求的学生群体：睡前难以入睡的失眠人群、自习/图书馆需要屏蔽噪音的学生、午休放松的上班族。经小组讨论，第一版功能需求如下（按优先级排序）：

| 编号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境声播放 | 内置多种白噪声场景：细雨、暴雨、海浪、微风、溪流、篝火、鸟鸣、虫鸣等，点击即播、再点暂停 |
| 2 | 声音混音 | 多个声音可同时播放，每个声音有独立音量调节，自由组合专属氛围 |
| 3 | 播放控制 | 总音量控制、一键播放/暂停、记住上次播放组合 |
| 4 | 睡眠定时 | 设定时长（如 30 分钟）后自动停止，临近结束平滑淡出，适合睡前使用 |
| 5 | 场景预设 | 提供推荐组合（如"雨夜安眠"）一键切换；支持保存自定义场景 |
| 6 | 助眠小工具（扩展） | 视开发进度增加呼吸训练、番茄钟等专注助眠功能 |

非功能需求：界面采用助眠主题的深色设计，操作简单（核心操作两步以内）；数据（自定义场景等）保存在本地，无需注册登录。

# 三、技术方案与工具

| 类别 | 选择 |
| --- | --- |
| 前端框架 | 微信小程序原生框架（WXML / WXSS / JS） |
| 音频方案 | Web Audio API 实时声音合成（wx.createWebAudioContext，基础库 ≥ 2.19.0） |
| 数据存储 | wx.setStorageSync 本地存储 |
| 开发工具 | 微信开发者工具、VS Code、Git |
| 代码托管 | Gitee / GitHub |

# 四、项目进度安排

课程共 8 节课，进度按课程周次安排如下（目前已完成第 2 节课的内容）：

| 阶段 | 时间 | 工作内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题与需求分析 | 第1-2节课 | 确定选题、讨论功能范围、撰写需求分析与进度安排 | 已完成 |
| 设计与框架搭建 | 第3-4节课 | 界面设计、小程序项目结构搭建、主题样式 | 进行中 |
| 核心功能开发 | 第5-6节课 | 音频合成引擎、播放页面、混音与定时功能 | 未开始 |
| 功能完善与测试 | 第7节课 | 场景功能、细节打磨、功能测试 | 未开始 |
| 验收与提交 | 第8节课 | 整理文档、答辩演示、提交源码与成绩评定表 | 未开始 |

# 五、小组分工

| 成员 | 角色 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 于梓越 | 组长 | 项目管理与进度把控；音频合成方案设计与实现；需求分析撰写 |
| 魏婧怡 | 组员 | 页面界面与交互开发；测试与文档整理 |

注：本表为课程初期版本，后续可根据实际进度调整，最终版随成绩评定表提交完善。